**DECLARAÇÃO**

Tendo em vista os Projetos da Obra de Construção da Unidade Básica de Saúde 304 localizada à Avenida Joaquim Santana Xavier Nunes com a rua 21-A, Setor Pouso Alto – Piracanjuba/Goiás - custeados com recurso do Fundo Municipal de Saúde e a reprogramação orçamentária dos serviços não executados, utilizaremos a Curva ABC de serviços para identificação das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

A curva ABC de Serviços consiste na ordenação dos serviços da planilha de reprogramação em ordem decrescente de custo total, com as colunas de percentual simples e acumulado. É dividida em 3 faixas, sendo elas:

Faixa A: englobam os serviços que perfazem 50% do custo total da obra;

Faixa B: avança do final da faixa A até 80% do custo total;

Faixa C : são os serviços restantes.

**Resumo da Reprogramação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Serviços** | **Custo Total (R$)** | **% Acumulado** |
| 1 | Canteiro de Obras | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Limpeza e Colação | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Fundação | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Estrutura de Concreto Armado | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Passeio Público + Calçadas + Grama | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Drenagem Superficial | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas | 25.652,97 | 21,97% |
| 8 | Esquadrias | 39.347,21 | 33,68% |
| 9 | Hidro-Sanitário | 17.084,93 | 14,62% |
| 10 | Elétrico | 23.048,32 | 19,72% |
| 11 | Cobertura | 3.596,09 | 3,08% |
| 12 | Administração da Obra | 8.104,48 | 6,93% |

Curva ABC de Serviços

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Serviços** | **Custo Total (R$)** | **% Acumulado** | **Faixa** |
| 10 | Elétrico | 23.048,32 | 19,72% | A |
| 7 | Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas | 25.652,97 | 21,97% | A |
| 8 | Esquadrias | 39.347,21 | 33,68% | A |
| 9 | Hidro-Sanitário | 17.084,93 | 14,62% | B |
| 11 | Cobertura | 3.596,09 | 3,08% | B |
| 12 | Administração da Obra | 8.104,48 | 6,93% | C |
| 1 | Canteiro de Obras | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Limpeza e Colação | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 | Fundação | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | Estrutura de Concreto Armado | 0,00 | 0,00% |  |
| 5 | Passeio Público + Calçadas + Grama | 0,00 | 0,00% |  |
| 6 | Drenagem Superficial | 0,00 | 0,00% |  |

Piracanjuba, 2 de julho de 2018.

Anacarla Elias de Andrade Fernandes

Engenheira Civil

CREA 1014586631D-GO